|  |
| --- |
| **Project( 10 )주차 진행 보고서** |

|  |  |
| --- | --- |
| Project 명 | PandI (Pet and I) |
| 팀원 | 19101198 김예빈 |
| 제출일 | 2021.11.13. 토요일 |

|  |  |
| --- | --- |
| 진행현황 |  |
| 프론트엔드  - 모든 페이지에 적용되는 header, footer 구현 완료.  main 페이지  - banner 기능 완료.  (좌우 버튼을 누르면 슬라이드 방식으로 배너 전환. 아래 원 모양 배지를 눌러서 각 배너 이미지로 이동하는 동작 추가 구현 완료.)  -‘내 주변 동물병원/약국 찾기’틀만 구현 완료. (페이지 연결이나 검색 기능 구현은 서버와 db연결, ‘동물병원/약국 찾기’페이지 구현 완성 후 작업 예정.)  로그인, 회원가입 페이지  - 틀 구현 완료. server, db 연결 이후 작업 필요.  - html 파일로 구현 완료된 페이지들을 react로 구현해야 함.  - react에서의 route 작업은 아직 미완성.  - 구글맵 api의 경우 지도 가져오기만 성공. 추가적인 작업이 더 필요할 예정.  백엔드  - react와 nodejs 연결하여 route만 완료.  - nodejs, db 초기 세팅만 완료.  - 아직 세부적인 페이지 간 route나 서버, db의 세부 구현은 진행 중에 있음. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 진행예정 |  |
| - 서버, db 구축 완료하기   * 공유 페이지 CRUD 게시판 만들기 * 구글맵 api에서 특정 장소 정보 가져오기 * 구현한 페이지들 간 route 완료하기 | |