|  |
| --- |
| **Project( 12 )주차 진행 보고서** |

|  |  |
| --- | --- |
| Project 명 | PandI (Pet and I) |
| 팀원 | 19101198 김예빈 |
| 제출일 | 2021.11.28. 일요일 |

|  |  |
| --- | --- |
| 진행현황 |  |
| * html 파일을 리액트로 변환하는 과정에서 발생하는 오류를 해결하는 데 시간을 너무 많이 소요하여 리액트가 아닌 일반 html 파일로 진행하기로 결정. * node JS와의 연동은 ejs 파일 형식으로 변환하여 진행. * 페이지 간 route는 이미 html을 통해 구현한 코드로 가능.   프론트엔드  main 페이지  - main 페이지에서 다른 페이지로의 연동까지 완료.  로그인, 회원가입 페이지  - 구현 완료. 서버 통해 페이지 이동까지 완료.  - 등록된 id로의 로그인 가능 유무는 아직 테스트 진행 중.  공유 페이지  - CRUD 게시판, pagination 구현 완료.  - 서버와 디비 연동 필요.  찾기 페이지  - 구글맵 api 적용 완료.  - 특정 장소 검색 기능 구현 필요.  백엔드  - 서버와 db 연동 완료.  - 로그인 db 구현 완료.  - 게시판 db 구현 필요. | |

|  |  |
| --- | --- |
| 진행예정 |  |
| - 로그인, 회원가입 페이지에서 등록된 id로의 로그인 가능 유무 테스트.   * CRUD 게시판 DB 만들기. * 구글맵 api에서 특정 장소 정보 가져오기 | |